**15. Organizace školních budov v roce 2019**

**Zdůvodnění:**

Na základě veřejného projednání „organizace školních budov v roce 2019“ se na místě došlo k následujícímu závěru:

Termín otevření budovy nové školy 1. 9. 2018 je reálný. Z tohoto důvodu se ředitel ZŠ D. Kohout a ředitelka MŠ M. Šmerglová shodli na tom, že by se k 31. 7. 2019 opustil prostor pronajatého objektu „Zelené školy“, kde jsou dnes umístěny 3 třídy ZŠ a jedno oddělení MŠ. Případné riziko by bylo kompenzováno ušetřenými náklady za nájem objektu a sankcemi zhotovitele stavby nové školy. Do nového objektu ZŠ se sestěhují nejenom všechny třídy ZŠ. Ale dočasně se umístí i jedna třída MŠ. Dle dohody obou ředitelů se zohlední společný provoz a do objektu budou umístěni nejstarší děti z MŠ.

Hlavní budovu MŠ na Štědříku opustí třída dnešních třeťáků bez dalšího k 30. 6. 2019.

Objekt „Bíle školy“ na adrese Hlavní č. p. 13 by se uvolnil pro potřeby seniorů. Pro jejich provoz by se udělaly pouze dílčí úpravy, které by neznemožnily v budoucnu návrat školského zařízení. Jednalo by se o rezervaci, než bude definitivně vyřešena náhrada za dočasně umístěné oddělení MŠ v nové budově ZŠ.

Hlavní budova školy na adrese č. p. 12 se opustí k 31. 7. 2019. Bezodkladně se zahájí práce na rekonstrukci objektu budovy, který není v dobrém technickém stavu. Projektová dokumentace bude zohledňovat možnosti financování z dotačních titulů. V každém případě záměr bude obsahovat jedno oddělení MŠ. Součástí rekonstrukce by mělo být zateplení, oprava střech, výměna oken. S ohledem na blížící se konec dotačních titulů v předškolním vzdělávání má příprava projektové dokumentace velkou naléhavost.

Tento text je pouze doporučujícím stanoviskem pro zasedání zastupitelstva. Touto logikou by návrh usnesení ZO zněl:

**I. schvaluje**

Skončení Smlouvy o nájmu nemovitostí tj. pozemků parc.č. 410/16 a parc. č. 410/18 a budovy (nyní již č.p. 795) ze dne 12. 12. 2012 s pronajímateli k 31. 7. 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | Č. 4-2018, 20. 6. 2018 |
| Vypracoval: | Milan Vácha |