Místo: Obecní úřad Psáry, od cca 19:00 do cca 21:00

Přítomni: Milan **Vácha** - starosta, Vlasta **Málková** - místostarostka, ing. Antonín **Rak** – předseda FV, ing. Aleš **Laboutka** – předseda stavební a územně plánovací komise, p. Václav **Novák** - zastupitel, p. Pavel **Kuka** – zastupitel, Mgr. Martina **Běťáková**, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ pro provozní záležitosti

1. Popsání současného stavu prostor ZŠ a MŠ a výhled do budoucna

Mgr. Běťáková představila a okomentovala tabulky předpokládaných počtů žáků (uvedeno pod zápisem), na základě které se komise řídila při řešení dalšího postupu. Z uvedených tabulek vyplývá, že ZŠ při využití veškerých dostupných prostor a drobných stavebních úprav je připravena příští školní rok (2012/2013) zvládnout. Na další rok (2013/2014) však je již nutné získat prostor pro jednu třídu ZŠ, pro školní rok 2014/2015 další dvě třídy atd, viz níže.

1. Předložené návrhy – cenové nabídky

Pan starosta seznámil již v předchozích mailech nabídky prostor ing. Šorma – dům na začátku D. Jirčan a nabídky za pronájem kontejnerů. Vzhledem k výraznému rozdílu v cenových nabídkách byla komisí doporučena varianta od příštího září využít nabídku ing. Šorma.

Pan starosta zjistí a pokusí se v souladu s Mgr. Běťákovou a ing. Šormem přizpůsobit horní patro tak, aby bylo použitelné pro ZŠ (zajištění místa v MŠ nepředstavuje takový problém jako v ZŠ). Pan Kuka dodá kontakty na dodavatele kontejnerů, pan starosta ověří ceny za pronájem a především ceny za nákup kontejnerů.

1. Další postup

Primárním cílem je pokusit se získat dotaci na školu 2\*9 tříd. V loňském roce představený architektonický návrh (arch. Stýblo) pracoval s kontrolním rozpočtem 195,2 mil. Kč bez DPH. Spoluúčast obce však nesmí přesáhnout 50 MKč, s ohledem na schopnosti obce splácet úvěr. Pan starosta připraví orientační nabídku na půjčku 50 MKč, s 10ti letou fixací úroků a doby splácení 15 a 20 let, zjistí odhad vybavení (stoly, židle, skříňky,…) a ostatních souvisejících nákladů. Dále pan starosta zjistí roční provozní náklady na školu tohoto rozsahu a zjistí odhad příjmů podle připravované novely Zákona o rozpočtovém určení daní a připraví materiál odhadovaných nákladů na ceny projekčních prací.

Tato pracovní skupina doporučuje nákup pozemků dle připraveného záměru a přípravu kroků, potřebných pro získání stavebního povolení.

Jakmile by však bylo jasné, že dotaci nezískáme (nebo alespoň v dostatečné výši), pak i v tomto případě by pracovní skupina doporučovala nákup pozemku. Dalšími variantami se komise prozatím nezabývala.

Po splnění všech úkolů (připravení podkladů) bude svoláno další kolo porady, je nutné tak učinit do konce května 2012 (13.6. je ZO).

EVIDENCE DĚTÍ TRVALE HLÁŠENÝCH V OBCI PSÁRY

DLE DATA NAROZENÍ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **období rozhodující pro šk. docházku** | | | | **Počet trvale hlášených dětí narozených v daném období**  **/přírůstek za poslední rok/** | **Třída ZŠ** | **Počet dětí v  ZŠ k 25.4.2012** |
| 1.9. | 1999 - | 31.8. | 2000 | 29 /+1/ | absolventi |  |
| 1.9. | 2000 - | 31.8. | 2001 | 32 | 5.tř | 15+1 (47%) |
| 1.9. | 2001 - | 31.8. | 2002 | 40 | 4.tř | 22+1 (55%) |
| 1.9. | 2002 - | 31.8. | 2003 | 34 /+3/ | 3.tř | 19+2 ~~(80%)~~ |
| 1.9. | 2003 - | 31.8. | 2004 | 50 | 2.tř | 32+1 ~~(56%)~~ |
| 1.9. | 2004 - | 31.8. | 2005 | 47 /+4/ | 1. tř | 28+2 ~~(38%)~~ |
| 1.9. | 2005 - | 31.8. | 2006 | 64 /+3/ | předškoláci |  |
| 1.9. | 2006 - | 31.8. | 2007 | 55 /+1/ | 2.oddělení |  |
| 1.9. | 2007 - | 31.8. | 2008 | 65 /+1/ | 1.oddělení |  |
| 1.9. | 2008 - | 31.8. | 2009 | 62 /+8/ | u zápisu |  |
| 1.9. | 2009 - | 31.8. | 2010 | 56 /+5/ |  |  |
| 1.9. | 2010 - | 31.8. | 2011 | 47 |  |  |
| 1.9. | 2011 - | 25.4. | 2012 | 16 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trvale hl. | žáků | 12/13 | třídy | 13/14 | třídy | 14/15 | třídy | 15/16 | třídy | 16/17 | třídy | 17/18 |
| 2010/2011 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2009/2010 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4 | 8+16+16+16  (3x20) | 2 |
| 2008/2009 | 62 | 60 |  |  |  |  |  |  | 3/4 | 8+18+18+16  (3x20) | 2 | 30+30 | 2 |
| 2007/2008 | 65 | 60 |  |  |  |  | 3/4 | 8+18+18+16  (3x20) | 2 | 30+30 | 2 | 30+  30 | 2 |
| 2006/2007 | 55 | 50 |  |  | 2 | 16+16+8 | 2 | 25+25 | 2 | 25+25 | 2 | 25+25 | 2 |
| 2005/2006 | 64 | 53 | 3 | 25+20+8 | 2 | 30+28 | 2 | 30+28 | 2 | 30+28 | 2 | 30+28 | 2 |
| 2004/2005 | 47 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 |  | 1 |
| 2003/2004 | 50 | 33 | 2 | 14+19 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2002/2003 | 34 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2001/2002 | 40 | 23 | 1 | 23 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2000/2001 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet žáků | I.stupeň |  | 160 |  | 187 |  | 226 |  | 253 |  | 278 |  | 270 |
| počet tříd |  |  | 8 |  | 7+1 |  | 9+2 |  | 10+3 |  | 11+4 |  | 10+5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | max. kapacita |  |
| 12/1 | 30 |  |
| 12/2 | 30 |  |
| 12/3 | 30 |  |
| 12/4 | 14 | jazyková |
| 13/1 | 24 |  |
| 13/2 | 22 |  |
| 155/1 | 20 |  |
| 155/2 | 10 | vyrovnávací |
| celkem 6+1+1mini | 180 |  |

V Psárech dne 26. 04. 2012 Zapsal: Rak