VÝZVA

**k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu**

**„Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček a MVN Nádržka“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

**Název zadavatele: Obec Psáry**

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry

Zastoupený: Milan Vácha, starosta obce

IČ: 00241580

Kód státu: CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele: Veřejný

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Houšková, investiční technik, tel: 606 060 737,

[houskova@psary.cz](mailto:houskova@psary.cz) (dotazy, dodatečné informace)

Milan Vácha, starosta, tel: 602 754 837, [starosta@psary.cz](mailto:starosta@psary.cz)

**Typ zakázky:** Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle metodiky zadávání veřejných zakázek obce Psáry čl. III v hodnotě od 48.400,- Kč s DPH a nepřesahující 200.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. nepřesahující 400.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce:

**Předmět zakázky:** Veřejné zakázky na stavební práce (§9)

**Způsob zadání:** podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** do200 000,- Kč

**Ukončení příjmu nabídek** : 7. 7. 2016 do 10:00 hod.

**Datum otevření obálek**: 7. 7. 2016

**Předpokládané datum zahájení plnění:** 11. 7. 2016

**Předpokládané dokončení plnění:** 31. 8. 2016 – MVN Nádržka

31. 10. 2016 – MVN Rybníček

**Odpovědný osoba za průběh VZ:** Mgr. Lenka Houšková, investiční technik

**Kontrolní osoba či orgán:** Milan Vácha, starosta

**Popis zakázky:** Rekonstrukce výpustního objektu MVN Nádržka, na parc.č. 140/2 a 140/3 v k.ú. Psáry a rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček, na parc.č. 334 a 686/8 (PK 382) v k.ú. Dolní Jirčany.

**Podrobný popis zakázky:**

Rekonstrukce výpustního objektu MVN Rybníček

* Výměna stávajícího požeráku – nahrazení novým monolitickým otevřeným třídrážkovým požerákem betonovaným na místě

Rekonstrukce výpustního objektu MVN Nádržka

* Obnovení výpustního objektu analogickým řešením funkčně odpovídajícím požeráku – do stávajících betonových křídel bude dobetonováno osazení pro nové drážky trojité dlužové stěny
* Současné opevněné koryto napříč hrází s poškozenými stěnami bude zabetonováno a do betonu bude uložena odpadní trouba DN 500

Bližší specifikace zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jiří Sovina, Ph.D., aut. inženýr a v položkovém rozpočtu.

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* mailem na adresu: [houskova@psary.cz](mailto:houskova@psary.cz)
* poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
* osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.
* datovou schránkou ID: rvhbuxe

**Bližší informace:** je možné získat od Mgr. Lenka Houškové, investičního technika, tel. 606 060 737 po celou dobu soutěžní lhůty

*V Psárech dne 27.6.2016*

Milan Vácha

starosta obce