Dodatek č.1

k SoD ze dne 1.4.2014

Číslo smlouvy zhotovitele:  		78070021/2014

I.	Smluvní strany

Objednatel :

Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry

Zastoupená: 			Milan Vácha, starosta obce

IČ: 				00241580

Bankovní spojení: 		č.ú.: 94-3514111/0710, vedený u České národní banky

Jednající ve věcech smluvních: 	Milan Vácha, starosta obce

Jednající ve věcech technických: 	Renáta Sedláková

Vlasta Málková

Zhotovitel :

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

Zastoupená:			Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Semerádem, prokuristou

IČ: 				25117947

DIČ: 				CZ25117947

Bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1002002215 / 2700

Osoby zmocněné k jednání: 	Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

Ing. Petr Semerád, prokurista

V souladu se zněním článku 2.1 SoD došlo k dílčím změnám, které jsou popsány ve ZL 01 až ZL 07 a následně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitele k dohodě o změně uzavřené smlouvy o dílo č.zhotovitele 7807021/2014,  ze dne 1.4.2014, na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“.

Na základě dohody došlo ke změně článku II. specifikace díla bodu v čl. 2.1. a to v tomto rozsahu díla:

ZL 01 – Změna potrubí z gravitační části na tlakovou			  -465.191,69 Kč

ZL 02 – Změna třídy těžitelnosti zemin					   530.352,00 Kč

ZL 03 – Změna potrubí							     18.732,00 Kč

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace				1.283.162,44 Kč

ZL 05 – Změna provedení odvzdušňovacích šachet TK			      -8.064,90 Kč

ZL 06 – Změna počtu a délek přípojek kanalizace a vodovodu			  0,00  Kč

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1.Dílo, tj. zhotovení stavby, provede zhotovitel za dohodnutou smluvní cenu stanovenou na základě položkového rozpočtu, a to:

a) cena bez rezervy

Cena dle SOD bez rezervy					19.380.000,00 Kč bez DPH

Rezerva kanalizace						     986.081,66 Kč bez DPH

Rezerva vodovod							     951.918,34 Kč bez DPH

Cena celkem s rezervou vodovodu a kanalizace		21.318.000,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1							1.358.989,85 Kč bez DPH

Cena celkem SoD + dodatek č.1				20.738.989,85 Kč bez DPH

Tento dodatek je pevnou součástí SoD č., 7807021/2014, , ze dne 1.4.2014.

Ostatní ujednání SoD č. 7807021/2014, ze dne 1.4.2014 se nemění.

V Praze dne 3.4.2015 		 			V Psárech dne: 3.4.2014

Zhotovitel:   							Objednatel:

ZEPRIS s.r.o.							Obec Psáry

Ing. Petr Semerád						Milan Vácha

Prokurista							Starosta

Seznam příloh :

Soupis změnových listů

ZL 01 – změna potrubí z gravitační části na tlakovou

ZL 02 – Změna třídy těžitelnosti zemin

ZL 03 – Změna potrubí

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace

ZL 05 – Změna provedení odvzdušňovacích šachet TK

ZL 06 – Změna počtu a délek přípojek kanalizace a vodovodu