Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27-2018

konaného dne 21. listopadu 2018 v 16.00 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry

Přítomni: 	Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

Nepřítomni:

RO Usnesení č. 130/27-2018

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry (objedntel) a Aquatest a.s. (zhotovitel). Předmětem dodatku je změna ceny díla na akci „Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“ a to snížení z původních 1.222.048,76 Kč na 950.736,25 Kč bez DPH.

II. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě mezi Obcí Psáry (příkazce) a Fram Consult a.s. (příkazník). Předmětem dodatku je zvýšení odměny příkazníka z důvodu prodloužení termínu provádění stavby „Rekonstrukce MVN  Nádržka v Psárech“ o 9.076,- Kč na částku 58.996,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto dodatků.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 131/27-2018

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1138/2018/OŘI mezi Obcí Psáry a Pražskou plynárenskou Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 75/1, p.č. 75/88, p.č. 75/89, p.č. 75/98 a p.č. 75/130 k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 17.500,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 132/27-2018

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Cenovou nabídku od SOA architekti s.r.o. na projekční práce „Multimediální laboratoř B.0.36 (DPS) ZŠ Psáry za cenu 96.400,- Kč bez DPH.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

___________________				  ____________________

starosta                                                             místostarostka                                                             
            Bc. Milan Vácha                                                    Vlasta Málková

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                             Sejmuto: