###### Smlouva o dílo  -návrh

- Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Psáry					IČ: 00241580

Pražská 137					DIC:

252 44 Psáry

Zastoupení ve věcech smluvních:   Milan Vácha, starosta

tel.: 241 940 454

Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková

tel.: 602754834

Zhotovitel:					IČ:

DIČ:

Zastoupení: 					Tel.:

Zapsán:

- Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele stavbu: Úprava povrchu části komunikace Pod Vápenkou v Psárech dle projektové dokumentace vypracované spol. HW Projekt s.r.o., Pod Lázní 1026/2, Praha 4, č. projektu P 1114 z července 2011.

- Cena:

Cena je stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr  od zhotovitele, který byl vybrán ve výběrovém řízení objednatele a činí   ………………………………..  Kč bez DPH, …………………..Kč DPH, …………………………Kč vč. DPH. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

- Lhůty plnění:

Termín:  zahájení 1. října 2011	 -  dokončení 30. listopadu 2011

- Předávání díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol v den ukončení prací na stavbě. Objednatel nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

- Fakturování:

# Zhotovitel nepožaduje zálohu.

# V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

# Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

- Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.

- Zvláštní ujednání

Zhotovitel po dobu prací omezí dopravu v předmětné části komunikace. 1x týdně bude probíhat na stavbě kontrolní den za účasti zástupce objednatele a zhotovitele, o jehož závěrech bude vyhotoven zápis.

- Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

V Psárech dne………………2011		           V…………………dne………………2011

………………………………….…………			……………………………………………

Objednatel						         Zhotovitel

Milan Vácha, starosta

Obec Psáry