# SMLOUVA O DÍLO

#### NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	  	Obec Psáry

Sídlo:				Pražská 137, 252 44 Psáry

Zastoupen:    			Bc. Milan Vácha, starosta

IČ:  			       	241580

Bankovní spojení:  		23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:	………………

se sídlem:…………….

zastoupená:…………….

IČ:………………….

DIČ:……………….

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v …………. oddíl ………….., vložka …………………

(dále jen „zhotovitel“)

# Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení „Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola“ (dále jen „projektová dokumentace“), za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

# Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Projektová dokumentace bude zpracována v tak, aby umožňňovala zadání veřejné zakázky (dle zákona o veřejných zakázkách a vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

- Projektová dokumentace bude splňovat požadavky pro spojené územní a stavební řízení (DSJ) a bude obsahovat dokumentaci pro realizaci stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace.

- Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

- Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

- Součástí projektové dokumentace bude:

  - výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha

  - soupis prací v položkách dle metodiky ceníků URS Praha (výkaz výměr a soupis prací mohou být zpracovány souhrnně v jednom dokumentu)

  - rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha v cenové úrovni 2018

- Dokumentace stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 6 vyhotovení (paré) v tištěné formě pro realizaci stavby a 1x v digitální formě na optických nosičích (CD, DVD) ve formátu PDF a dále 1x v digitální formě ve formátech - textová část *.doc (nebo *.docx), výkresová část *.dgn, *.dwg, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet budou v digitální formě ve formátu *.xls (nebo *.xlsx) z rozpočtového SW. Výkaz výměr a rozpočet bude předán na samostatném elektronickém nosiči a to i ve slepém vyhotovení (bez cen). Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

# Článek III.

Doba plnění

- Zahájení prací na projektové dokumentaci: ……………..

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno na etapy:

a/ do 1 měsíce od podpisu smlouvy provedení geodetického zaměření

b/ do 2 měsíců od podpisu smlouvy předání PD pro projednání (předání v el. podobě), rozeslání PD na projednání s dotčenými orgány

c/ do 4 měsíců od podpisu smlouvy předání na stavební úřad

d/ do 6 měsíců od podpisu smlouvy předání PD včetně rozpočtů pro výběr zhotovitele, rovněž v tuto dobu je předpoklad nabytí právní moc stavebního povolení.

- Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

- Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

# Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle č. II. odst. 1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši ………..Kč bez DPH, slovy………….

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

- Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí………… Kč bez DPH ( k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestové, stravné a případné ubytování.

- Zálohy objednatel neposkytuje.

- Cena za dílo dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

- Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odst. 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena jednorázově za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období kalendářního roku, jež se považují za jedno zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury vystaveného zhotovitelem nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku, doručeného objednateli.

- Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

- Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti

této smlouvy

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány

neoprávněně.

# Článek V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru: …………………….

- Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. 	Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy je Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry.

2.. 	Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

3.	O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis a potvrzen oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

- Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu, doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

- Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

Článek VII.

Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení s úhradou dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zjistí-li se vady díla při jeho předání a převzetí, objednatel si vyhrazuje právo část díla nepřevzít až do odstranění vad. Do předání části díla bez vad není zhotovitel oprávněn fakturovat cenu této části díla.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při předání díla a uvedených v protokolu o předání a převzetí díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč /pětset korun/ za každý započatý den prodlení a za každou vadu, neodstraněnou ve sjednaném termínu. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě.

- Zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

- Pro případ, že v důsledku vady kterékoliv části projektové dokumentace dojde 
      k rozšíření předmětu díla realizovaného dle této části díla (dokumentace) a následnému navýšení ceny tohoto díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z částky /včetně DPH/ následného navýšení ceny v důsledku vadné části díla.

- Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího    
     písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

- Tuto smlouvu je možno ukončit odstoupením z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- Za podstatné porušení se považuje zejména:

  - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů

  - prodlení zhotovitele s plnění části díla o více než 30 dnů

  - dílo či jeho část předané zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

## Článek IX.

## Závěrečná ujednání

- Změny této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků podepsaných   
     oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
     zákoníku.

- Tato smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
     obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.

- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 
   Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky 
   pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

- Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto 
   smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne  	                                            V                    dne

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:

_______________________			      _______________________

Bc. Milan Vácha

starosta