Dodatek č. 2 ke

Ole 28 03 18

Smlouvě o dílo č. 3125/2017 ze dne 14.03.2018

(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „OZ“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:                 Obec Psáry

Sídlo:                            Pražská 137, 252 44 Psáry

Zastoupený:                 p. Milan Vácha, starosta obce

Bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s., Praha 2

Č.účtu:                         23734349/0800

IČO:                             00241580

DIČ:                             CZ00241580 (plátce DPH od 1.2.2018)

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:		PKS stavby a.s.

Sídlo:			Brněnská 126/38, 590 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený:		ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Bankov.spojení:	MONETA MONEY Bank a.s.

Č.účtu:			175972792 / 0600

IČO:			46980059

DIČ:			CZ46980059

Zápis v OR:		firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl B, vložka 930

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

takto:

I. Preambule

Z důvodu opoždění písemného souhlasu Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s uzavřenou Smlouvou o dílo se o dobu opoždění posouvá lhůta provádění díla a upravuje se článek III., odst. 3 Smlouvy o dílo viz čl. II. tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 14.03.2018 se nemění.

II. Předmět dodatku

První odstavec textu odst. 3. článku III. Provádění díla, podklady pro provádění díla Smlouvy o dílo zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho jednotlivé části řádně provést a objednateli dokončené předat v termínech a v mezitermínech (dále jen „mezitermíny“) dle Rámcového harmonogramu, stavby, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 s tím, že provádění prací zhotovitele bude probíhat od 03.04.2018 do 17.07.2019.“

III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Nedílnou součástí dodatku č. 2. je příloha č. 1 - Rámcový Harmonogram stavby.

V Psárech, dne...........................

###### Objednatel:							       Zhotovitel:

###### ………………………………					………………………………….

###### p. Milan  V á c h a                                                                     ing. Petr  P e j c h a l

###### starosta                                                                          předseda představenstva

………………………………….

###### ing. Jaroslav  K l a d i v a

###### ředitel společnosti