Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 33-2015

konaného dne 25. listopadu 2015 v 19.20 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry

Přítomni: 	Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Vlasta Málková, Olga Kramosilová

Nepřítomni:

RO Usnesení č. 134/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a Miloslavem Hruškou – pozemek p.č. 352/32 k.ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 130.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Bylo hlasováno.

PRO:        5			PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 135/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření Obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:

1./ M. Hruškovi – pozemek p. č. 352/32 k. ú. Dolní Jirčany

2./ F. Prokešovi – pozemek p. č. 75/62 k.ú. Dolní Jirčany

Bylo hlasováno

PRO:    5  				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 136/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2015 na akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ mezi Obcí Psáry a AQUATEST a.s.. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na díle. Konečná cena díla činí 1.454.778,22 Kč bez DPH.

II. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 68/2015 na akci „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ mezi Obcí Psáry a AQUATEST a.s.. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení-předání díla do 11. 12. 2015.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Bylo hlasováno

PRO:    5  				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 137/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. souhlasí
S nabídkou č. 11057254 na dodávku elektřiny od ČEZ Prodej s.r.o. na období 
1.1. - 31. 12. 2016.

Bylo hlasováno.

PRO:        5			PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 138/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. vyslovuje
Zájem obce o stavbu chaty na pozemku p.č. st. 318 a 141/127 k.ú. Dolní Jirčany za cenu pro obec akceptovatelnou.

Bylo hlasováno.

PRO:        5			PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 139/33-2015
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. souhlasí

S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání veřejných zakázek na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“.

II. jmenuje

Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“  ve složení: Nikola Alferyová, Milan Vácha,  Vít Olmr, Mgr. Lenka Houšková jako náhradníci Mgr. Běťáková.

III. určuje

Starostu Milana Váchu jako odpovědnou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“.

IV. určuje

Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany“.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

___________________				____________________

starosta                                                                  místostarostka

Milan Vácha					        Vlasta Málková

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto: