Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20-2017

konaného dne 4. srpna 2017 v 11.00 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry

Přítomni: 	Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, 
                        Vít Olmr

Nepřítomni:

RO Usnesení č. 101/20-2017
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Návrh rozpočtu Základní školy Amos na období 8-12/2017.

II. schvaluje
Návrh rozpočtu Mateřské školy Štědřík na období 8-12/2017.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 102/20-2017
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a N+N konstrukce a dopravní služby Litoměřice s.r.o.. Předmětem dodatku jsou více práce ve výši 263.799,14 Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02)“. Konečná cena díla činí 2.440.796,53 Kč bez DPH.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Bylo hlasováno.

PRO:    5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 103/20-2017
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Obcí Psáry a Ing. Jiřím Nádvorníkem. Předmětem dodatku je navýšení odměny příkazníkovi na konečnou cenu 60.600,- Kč bez DPH z důvodu prodloužení doby výstavby akce „„Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02)“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Bylo hlasováno.

PRO:   5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE:

Návrh byl přijat.

___________________				____________________

starosta                                                             místostarostka                                                 
               Milan Vácha                                                       Vlasta Málková

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                             Sejmuto: