Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10-2020

konaného dne 6. května 2020 v 16.30 hod.

Přítomni: 	Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková 
                        Vít Olmr

Nepřítomni:

RO Usnesení č. 24/10-2020

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12 na pozemku p.č.st. 15 k.ú. Dolní Jirčany“ mezi Obcí Psáry a KOČÍ a.s.. Cena díla se mění z původních 19.089.931,- Kč bez DPH na 20.672.002,- Kč bez DPH, termín dokončení stavebních prací se mění z 1. 6. 2020 na 24. 8. 2020.

II. pověřuje

Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Bylo hlasováno: 
PRO:	5			PROTI:  0			ZDRŽELI SE:  0      
Návrh usnesení byl přijat.

___________________				  ____________________

starosta                                                                    místostarostka                                                           
       Bc. Milan Vácha                                                         Vlasta Málková

Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                                                                                                                  Sejmuto: