Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 32-2023

konaného dne 15. listopadu 2023 v 16:00 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, PSČ 252 44

Přítomni: Vlasta Málková, Vít Olmr, Ing. Jitka Svobodová, Bc. Miloslav Burián

Nepřítomni:   Mgr. Milan Vácha

RO Usnesení č. 154/32-2023

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a spol. Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. na provedení díla dle projektové dokumentace „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod, návrh tlakových a kamerových zkoušek pro ověření technického stavu“. Cena díla nově činí 13.230.721,82 Kč bez DPH a termín dokončení díla se mění do 30. 4. 2024.

II. pověřuje

Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.
Bylo hlasováno.
PRO:    4 				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

__________________			                  	  ____________________

starostka	místostarosta  	                   
    Vlasta Málková                                                                   Vít Olmr

Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 110/2019 Sb., o zpravování osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                                                                                                                  Sejmuto: