Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13-2025

konaného dne 28. května 16:00 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, PSČ 252 44

Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Milan Vácha, Vít Olmr, Ing. Jitka Svobodová, Bc. Miloslav Burián

Nepřítomni:

RO Usnesení č. 82/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

- schvaluje

Výjimku pro Mateřskou školu Štědřík, IČ 06279457 z nejvyššího počtu dětí z 24 na 26 v 4 třídách do odvolání.

Bylo hlasováno.
PRO:    5 				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 83/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

- schvaluje
Uzavření Dohody o novaci mezi Obcí Psáry a BW stavitelství s.r.o. Předmětem dohody je narovnání nezohlednění méněprací dle uzavřeného Dodatku č. 1 ve výši 41.276,33 Kč bez DPH a oprava písařské chyby v Dodatku č. 2.

- pověřuje

Starostku Vlastu Málkovou podpisem této dohody.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 84/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

- schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Bonita group Service s.r.o.. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 71.641,- Kč bez DPH. Konečná cena díla činí 851.042,- Kč bez DPH.

- pověřuje

Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 85/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

- schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Elektro IdealStav s.r.o. na akci „Nová přípojka NN pro sběrný dvůr ul. Cihlářská, Psáry“ . Předmětem dodatku je posun termínu dokončení díla do 30. 9. 2025 z důvodu stavebních prací na pozemcích spol. Wienerberger.

- pověřuje

Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 86/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. bere na vědomí

Rezignaci Olgy Kramosilové z členství v komisi pro sociální a seniorskou politiku.

II. jmenuje

Helenu Majzlíkovou členkou komisi pro sociální a seniorskou politiku.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 87/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a Rekonstrukce potrubí-REPO a.s. na zpracování pasportu kanalizace na k. ú. Psáry a k. ú. Dolní Jirčany za cenu 194.970,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

Starostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 88/13-2025

Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. revokuje

Usnesení rady obce č. 68/10-2025 ze dne 17. 4. 2025.

II. pověřuje

Místostarostu Olmra k uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny pro obec Psáry, cena maximálně 2,8 tis. Kč/MWh.

Bylo hlasováno.
PRO:     5				PROTI:                      	ZDRŽELI SE: 
Návrh byl přijat.

__________________			                  	  ____________________
        starostka	  					          místostarosta 	                   
    Vlasta Málková                                                                   Mgr. Milan Vácha

Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 110/2019 Sb., o zpravování osobních údajů.“

Vyvěšeno:                                                                                                                                                                  Sejmuto: