Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen “Zákon”)

## „vypracování Studie systému sídelní zeleně pro obec psáry“

A. Identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel: 	Obec Psáry
Pražská 137

252 44 Psáry
zastoupené:	Vlastou Málkovou, starostkou

IČ: 	00241580

DIČ:	DIČ00241580

Telefon:	Vlasta Málková +420602714101

E-mail:	malkova@psary.cz
Datová schránka: rvhbuxe

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále jen „Zadavatel“)

# B. Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Název

## „Vypracování Studie systému sídelní zeleně pro obec Psáry“

- Místo plnění

Místem plnění je obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry.

- Termín plnění

Zahájení plnění: bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Ukončení plnění:  nejpozději 24 měsíců od zahájení plnění smlouvy o dílo, s ohledem na podmínky čerpání dotace AOPK OPŽP ZMV_11. výzva SC 1.3 však nejpozději do 31. 12. 2027.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 398 000 Kč bez DPH.

- Způsob zadání:  Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu platná od 17. 4. 2025 čl. III. - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě přesahující 400 000,- Kč bez DPH a nepřesahující 1 5000 000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby i v případě veřejných zakázek na stavební práce.

- Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování studie systému sídelní zeleně pro obec Psáry (dále jen “Studie”). Studie bude sloužit jako komplexní nástroj adaptace sídelního prostředí na změnu klimatu jakožto součást urbanistické koncepce v územní plánu obce.

- Specifikace předmětu veřejné zakázky

Cílem veřejné zakázky je vytvoření koncepčního dokumentu, ve kterém budou, na základě zhodnocení aktuálního stavu ploch a systémových aspektů sídelní zeleně obce Psáry, zformulovány principy, dílčí cíle, návrhy řešení a náměty pro rozvoj funkčního systému sídelní zeleně, a to jak v rovině jednotlivých skladebných prvků Studie, tj. objektů zeleně, resp. základních ploch zeleně, tak v systémové rovině, spočívající především v kultivaci prostorových, kompozičních, funkčních a provozních vazeb mezi jednotlivými objekty zeleně.

Bližší specifikace požadavků:

Studie bude zpracována v souladu s výzvou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.3 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů.

Studie bude zpracována dle Metodického rámce zpracování studie systému sídelní zeleně jako samostatně podporovaného opatření v rámci OPŽP 2021 – 2027, vydaného Ministerstvem životního prostředí, Praha 2023.

Rozsah studie je vymezen zákresem zastavitelných a zastavěných ploch. Tento zákres je přílohou této zadávací dokumentace.

Studie bude zpracována v tomto rozsahu:

- Průzkumy a rozbory

Textová část průzkumů a rozborů bude obsahovat:

● Popis území

● Rozbor podkladů a terénní průzkumy (obsah a výsledky rozboru podkladů a terénních průzkumů),

● Vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně

● Tabulky (přehlední databáze závěrů z průzkumů a rozborů)

V textové části průzkumů a rozborů se dále uvede:

Popis zvolených postupů či metod průzkumů a rozborů a hodnocení stávajícího stavu sídelní zeleně nebo citace použité publikované metodiky; odkazy na využité podklady a další zdroje informací (citace); výchozí podklady a zdroje informací budou přehledně uvedeny a jednoznačně identifikovány

Grafická část průzkumů a rozborů bude obsahovat:

● Mapy, výkresy a schémata, které přehledně zobrazují zjištění popsaná v textové části průzkumů a rozborů.

- Návrh systému sídelní zeleně

Textová část návrhu bude obsahovat:

● Rozvojové osy a uzly systému sídelní zeleně (návrh základní struktury sídelní zeleně, resp. rozvojových os a rozvojových uzlů, jejich popis a charakteristika)

● Návrh systému sídelní zeleně

● Návrh opatření (na úrovni jednotlivých základních ploch zeleně a na úrovni systému zeleně)

● Tabulky (bilance prostorových a dalších nároků navrženého stavu, atributy stabilizovaných i navrhovaných ZPZ, vymezení SSZ, navrhované zařazení skladebních prvků zelené infrastruktury do SSZ, příslušnost k rozvojové ose systému sídelní zeleně atd.)

Grafická část návrhu bude obsahovat:

● Mapy, výkresy a schémata, která přehledně zobrazují stávající i navrhované prvky systému sídelní zeleně a systémové aspekty sídelní zeleně.

C. Platební a obchodní podmínky

- Platební podmínky

- Zadavatel je povinen uhradit dodavateli cenu díla za jednotlivá dílčí plnění (viz níže) na základě řádně vystavené faktury doručené do sídla dodavatele, přičemž k faktuře musí být přiložen příslušný předávací protokol.

Odměna za dílo bude fakturována následovně:

35% celkové výše ceny díla po uzavření smlouvy a před započetím prací

35% celkové výše ceny díla v průběhu prací a to při odevzdání dílčí části SSSZ

30% celkové výše ceny díla po kompletní předání vyhotovené dokumentace k SSSZ

- Dodavatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než je vyhotoven a oběma smluvními stranami podepsán příslušný předávací protokol.

- Splatnost faktury se stanoví na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury za dílčí plnění díla zadavateli.

- Cenu za provedení dílčího plnění uhradí zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy o díle. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- Obchodní podmínky

- S vybraným dodavatelem bude podepsána Smlouva o dílo.

D. Obsah a způsob zpracování nabídky

- Lhůta pro podání nabídek je do 9. 10. do 12 hodin

- Nabídky mohou být předloženy pouze v elektronické podobě na email Zadavatele, do datové schránky Zadavatele, osobně nebo poštou na adresu Zadavatele. Nabídky je možné podat i bez zaručeného elektronického podpisu.

- Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.

- Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná, kterou není možné v průběhu realizace veřejné zakázky navyšovat.

- Kritéria zadavatele pro hodnocení nabídek

Výběr nejvhodnějšího dodavatele bude proveden Radou obce Psáry. Jediným kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena při splnění všech stanovených podmínek a kritérií. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty (bez DPH).

- Jiné požadavky a práva zadavatele

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese http://psary.cz.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Vítěznou se stává hodnocená nabídka, která nabízí za celé dílo nejnižší cenu.

Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího dodavatele proběhne do 14 dní od obdržení všech nabídek. O výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele budou přihlášení Uchazeči písemně informováni do 14 dní od výběru nejvhodnějšího dodavatele.

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 - Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně jako samostatně podporovaného opatření v rámci OPŽP 2021 – 2027

Příloha č. 2 - Mapové podklady pro zpracování Studie

#### V Psárech dne.................	Vlasta Málková  	 		 starostka obce