- Komunikace Na Stráni I. část  - rekonstrukce – vypsání výběrového řízení, pověření rady obce

Zdůvodnění:

Obec má vypracovanou dokumentaci pro provádění stavby pro I. Část komunikace Na Stráni  - úsek od stávajícího asfaltu přes můstek až k asfaltu v lese. Bylo zahájeno řízení na vydání povolení stavebního záměru – předpoklad vydání je v polovině února.

Abychom mohli zahájit a dokončit stavbu před letní sezónou je potřeba vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a vybrat zhotovitele v jarních měsících. Cena stavby dle rozpočtu činí 8 508 000,- Kč bez DPH (tedy těsně pod hranicí pro vypsání zakázky podle zákona o veřejných zakázkách – přesto raději vypíšeme zakázku podle tohoto zákona) . Předpokládaná doba výstavby je 3- 4 měsíce (ještě bude upřesněno).

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající komunikace Na Stráni v obci Psáry. Celková délka uvažované rekonstrukce je cca 550 m . Komunikace bude rekonstruovaná v rámci stávajících šířek, v rámci projektu nedochází k rozšíření stávající vozovky.

Stávající komunikace vykazuje značné vady, které omezují její řádné užívání a je nutné provést patřičnou opravu. V rámci rekonstrukce je uvažováno v některých místech s obnovou povrchu, zatímco v části se bude jednat o kompletní obnovu konstrukčních podkladních vrstev včetně aktivní zóny.

V rámci projektu budou provedeny nové a obnoveny stávající příkopy, které budou sloužit pro odvod srážkových vod. Podél komunikace bude osazena drenáž, která bude odvodňovat srážkovou vodu do přilehlé vodoteče, do Sulického potoka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. souhlasí
S přípravou a vypsáním veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce komunikace Na Stráni I. část“.

Il. pověřuje
Radu obce výběrem zhotovitele stavby a uzavřením smlouvy a příp. dodatků ke smlouvě na akci „Rekonstrukce komunikace Na Stráni I. část“.

| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| --- | --- |
| Č. zasedání/ datum konání: | ZO 1-2026, únor 2026 |
| Vypracoval: | R. Sedláková |