Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry-Dolní Jirčany

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor:
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Projekční kancelář:
All Plan Projekt, s.r.o., Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice, IČO 038 33 861

Projektant:
Ing. Jiří Drbohlav, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012795

Číslo zakázky:
2025-094

Datum:
07/2025

SO 01 – Větev 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Všeobecné údaje

Předmětem projektu je obnova stávající komunikaci v obci Psáry, jedná se o komumikaci v oblasti stávající zástavby: Na Vysoké, Vysoká, Trnková a ostatní navazující komunikace.

V rámci obnovy dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace, ty mohou být případně potřeby přetříděné a znovu použity do podkladních vrstev, v případě potřeby pro sanaci zemní pláně.

Po odkopání cca 0,54 m pro nové konstrukční vrstvy, dojde ke kontrole únosnosti zemní pláně, následně pak dojde pro vedení sanace či budování nových konstrukčních vrstev. Komunikace budou široké min. 3m a budou provedeny jednostranným či oboustranným příčným sklonem. Podélný sklon komunikací bude dle stávajícího terénu, místy tedy sklon přesahuje stávající normové hodnoty.

Povrch bude proveden z penetračního makadamu s posypem kamenivem.

Podél komunikace budou místy vybudovány mělké příkopy, které budou ohumusovány a budou složit jako částečná retence srážkových vod, ve vhodných místech pak místně budou provedeny mělké průlehy pro vsak a odpar srážkových vod.

# Podklady

• zadání stavebníka

• geodetické zaměření pozemku, stávající stav

• snímek z katastrální mapy a výpis z KN

# Dopravní a stavební řešení

## Větev 01, jedná se o komunikaci délky cca 372 m.

## Povrch komunikace bude proveden z penetračního makadamu, dle vzorového řezu, podél komunikace budou provedeny mělké příkopy pro zajištění odvodu srážkových vod, které budou částečně složit jako retenční příkop, vsakovací a vypařovací.

## Komunikace má základní šířku 3,5 m, místy je ve směrových obloucích rozšířena, místy je rozšířena pro umístění výhybny a v místě napojení dalších větví komunikací dochází k zaoblené v křižovatkových úsecích.

## Podélný profil komunikace je dle stávajícího profilu komunikace, podélný profil je přílohou daného stavebního objektu a je možné je upravit dle stávajícího stavu s ohledem na přesnost zaměření, je zapotřebí aby veškeré výškové lomy byly zaoblené.

## V rámci stavebních prací pak dojde k dobudování sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Ty nejsou v rámci podkladů geodetického zaměření zakresleny.

## Sjezdy budou provedeny od komunikace k hranici pozemku, předpokládaná šířka je 4m, celková plocha je závislá od šířky uličního profilu. V rozpočtu je daná položka provedena jako předpokládaná výměra, která bude následně upravena dle skutečného stavu. Sjezdy budou provedeny ze štěrkodrti 0/63, tl. 250mm s uzavřenou konstrukcí kameniva.

## Částečně lze sjezd udělat ze stávajícího vykopaného materiálu z komunikace, kde může být daná konstrukční vrstva ve sjezdu rozprostřena v tl. 100-150mm a následně pak bude doplněna konstrukce sjezdu štěrkodrtí 0/63.

## Základní svahy jsou provedeny ve sklonu 1:2, ty mohou být místně upraveny s ohledem na oplocení a další konstrukce.

## V daném uličním profilu se nachází velké množství inženýrských sítí, jedná se o vodovod, kanalizaci, datové i el.kabely.

## Povrchové znaky inž.sítí budou upraveny do nových výškových úrovní komunikace. S ohledem na konstrukční vrstvy z penetračního makadamu dojde k provedení obetonování povrchového znaku do klínu, aby v případě obnažení povrchové znaku nedošlo k poškození pojezdem motorových vozidel.

## Podél komunikace, kde bude dané možné s ohledem na výškové řešení dojdek vy budování mělkých průlehů v hloubce cca 30 cm. S ohledem na chybějící zaměření stávajících stromů v geodetickém zaměřené dojde k přesné úpravě průlehu na místě stavby s ohledem na aktuální stav.

# Zemní práce

Dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) pro zeminy v aktivní zóně platí minimální ověřená míra zhutnění 102% PS u zeminy F5 a F6 a 100% PS pro ostatní zeminy, resp. Id = 0,9 (nesoudržné zeminy), 95% PS (v tělese násypu) resp. 92 % PS (v podloží násypu do hloubky 0,50 m). Na zemní pláni vozovky musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh (např. vlhkost, míra zhutnění, atd.) a četnost zkoušek jsou uvedeny v ČSN 73 6133.

Zemina v aktivní zóně musí odpovídat normě ČSN 73 6133.

# Inženýrské sítě

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně dle zaměření. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí musí zajistit zhotovitel stavby.

V rámci stavební přípravy dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění kopanými sondami jejich skutečné polohy a především jejich skutečné hloubky.

# Vytyčení

Stavba bude vytyčena na základy vytyčovacích bodu v soustavě JTSK, BpV.

V rámci stavby jsou provedeny vytyčení osy komunikace a směrových napojení jednotlivých křižovatek.

V rámci projektu jsou pak provedeny pracovní řezy á 20 m, ze kterých pak následně budou vytyčeny hrany komunikace a sklony, respektive příkopy.

# Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Při práci je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 sbírky, Ochrana a bezpečnost zdraví na staveništi. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a technické předpisy pro jednotlivé druhy prací. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrženy, a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména:

a) 	Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

c) 	Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.

d) 	Ochrana stávající zeleně.

# Základní technologické požadavky

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací. Požadavky na kvalitu a zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.

Zejména TKP:

- 1 - Všeobecně (vč. příloh 1 – 9)

- 2 - Příprava staveniště

- 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- 4 - Zemní práce

- 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

- 13 - Vegetační úpravy

- 18 - Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh)

# Dále musí být dodrženy podmínky stanovené v Technických podmínkách (TP) a ve Vzorových listech (VL), zejména:

TP 170 -	Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 -  Odvodnění pozemních komunikací

VL 2.2 – Odvodnění

VL 2 – Silniční těleso

Zemní těleso, aktivní zóna, zemní pláň:

Pro zemní práce platí ustanovení ZTKP, TKP (zejména kap. 4), ČSN (zejména ČSN 73 6133), příslušné TP (zejména TP 76, TP 94, TP 97), vzorové listy pozemních komunikací a předpisy uvedené v ZTKP a TKP.

Další požadavky:

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy							ČSN 73 6126

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací					ČSN 73 6133

Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců							ČSN 73 6131

# Odpady vzniklé při realizaci stavby

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu:

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům:

- zákon č.541/2020 Sb., Zákon o odpadech

- vyhláška 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností.

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.

# POV a DIO

Součástí přílohy technické zprávy je vzorové DIO a POV pro výstavbu.

S ohledem na rekonstrukci stávající komunikaci v celé šíři, není umožněno provedení rekonstrukce komunikace na ½ a není tak možné zajistit příjezd ke stávajícím objektům.

S ohledem na rozsah úprav budou provedeny jednotlivé etapy rekonstrukce mezikřižovatkových úseků, maximální délka uzávěrky je uvažována v rozsahu cca 100 m – jedná se například o delší mezikřižovatkový úsek.

Přesné provedení etap bude dořešeno s ohledem na aktuální podmínky a především dostupné techniky zhotovitele pro zajištění stavebních prací v rozsahu 2-3 týdny na jeden úsek.

Začátek a konec úseku bude opatřen závorou Z2. Příjezd staveništní dopravy bude proveden ze stávajících uličních profilů, začátek a konec staveniště pak bude opatřen SDZ zákazem vjezdu mimo staveništní dopravu.

V případě provádění pouze části mezikřižovatkového úseku dojde k osazení SDZ slepá ulice s dodatkovou tabulí vzdálenosti. Přilehlé komunikace a hlavní příjezdové komunikace pro staveništní dopravu budou osazeny SDZ zákazem zastavení, průjezdný profil pro stavbu musí být v uličním profilu min. 4m.

DIO bude muset být projednáno s dostatečným předstihem.